校园生活小程序 V1.0 上线版 RD 草案

文档说明： 该文档是正式上线级 RD 草案，用于后续确认业务规则、后端、权限、支付、审核和上线计划。

文档状态：草案

适用阶段：从当前前端模拟版推进到校内小范围真实试运行版

当前版本：V1.0 Draft

说明：本文档不是最终定稿，其中标注“待确认”的内容需要和项目负责人、协作者、学校/商家/运营人员进一步确认。

# 1. 项目背景

校园生活小程序希望为学生提供一站式校园生活服务，覆盖校内点单、校外外卖、跑腿代取、周边玩乐、校园广场、消息通知和个人中心等场景。

当前项目已经完成前端主要页面和本地模拟闭环，但还没有正式接入云数据库、云函数、支付、真实商家和真实运营后台。

V1.0 的目标不是一次性做成完整商业平台，而是做出一个可以在校园内小范围试运行的版本。

# 2. V1.0 产品目标

## 2.1 核心目标

V1.0 需要实现：

学生可以浏览校园生活服务。

学生可以完成校内点单、外卖下单、跑腿需求、活动预约等基本流程。

用户数据、订单数据、地址数据、消息数据从本地缓存迁移到云数据库。

订单状态可以被可信地创建、更新、查询。

管理员或服务方可以处理基础订单。

用户可以在“我的订单”和“消息”里跟踪服务状态。

小程序具备小范围真实试运行能力。

## 2.2 非目标

V1.0 暂不追求：

大规模商家入驻。

完整配送调度系统。

完整财务结算系统。

复杂优惠券和营销系统。

完整商家 SaaS 后台。

全国/全校大范围上线。

# 3. 用户角色

## 3.1 学生用户

主要使用者。

能力：

浏览首页和服务模块。

下单/预约/发布跑腿需求。

查看订单。

管理地址。

浏览和发布校园广场内容。

接收消息通知。

收藏、评论、点赞。

## 3.2 校内服务方

例如校内咖啡厅、食堂窗口、便利服务点。

能力：

查看本服务点订单。

修改订单状态。

维护基础商品信息。

待确认：

V1.0 是否需要单独的服务方登录入口。

服务方是否直接使用小程序端管理订单，还是由管理员代操作。

## 3.3 外卖商家

校外商家。

能力：

展示商家信息。

展示商品菜单。

接收订单。

待确认：

V1.0 是否真实接入校外商家。

外卖是否由商家配送、学生自取，还是只做信息展示和预约。

## 3.4 跑腿员

可以接跑腿订单的人。

能力：

查看可接跑腿订单。

接单。

更新订单状态。

待确认：

是否允许普通学生成为跑腿员。

是否需要身份认证。

是否需要押金/信用机制。

是否需要学校审核。

## 3.5 管理员

项目运营和审核人员。

能力：

管理用户。

管理商家/服务点。

查看和处理订单。

审核校园广场内容。

管理举报。

处理异常订单。

# 4. 核心模块

# 4.1 首页

## 功能说明

首页是校园生活服务的主要入口。

包含：

校区展示。

搜索入口。

四大服务入口：

校内点单

校外外卖

跑腿代取

周边玩乐

热门推荐。

附近商家/服务点。

校园公告。

## V1.0 要求

首页服务入口必须能进入对应模块。

推荐内容应从云数据库读取。

无数据时显示空状态或默认推荐。

搜索入口可以先支持基础搜索。

待确认：

首页推荐规则是手动配置还是按销量/热度排序。

是否按校区展示不同内容。

# 4.2 校内点单

## 场景说明

面向校内咖啡厅、食堂窗口、轻食窗口、便利点等校园服务点。

目标流程：

首页 → 校内点单 → 服务点列表 → 服务点菜单 → 加购 → 确认点单 → 提交订单 → 服务点处理 → 用户取餐 → 订单完成

## V1.0 功能

服务点列表。

服务点分类。

服务点营业状态。

菜单展示。

商品加购。

商品规格选择，至少支持备注。

购物车。

确认订单。

取餐号。

订单状态：

制作中

待取餐

已完成

已取消

## 后端要求

需要集合：

merchants

products

orders

messages

需要云函数：

createOrder

updateOrderStatus

createMessage

待确认：

校内点单是否需要在线支付。

如果不支付，是否到店付款。

服务点是否自己更新订单状态。

# 4.3 校外外卖

## 场景说明

面向校外商家，形式参考美团/饿了么。

目标流程：

首页 → 校外外卖 → 商家列表 → 商家菜单 → 选规格/加购 → 确认外卖 → 提交订单 → 商家备餐 → 配送/自取 → 完成

## V1.0 功能

商家列表。

商家分类。

商家营业状态。

商家详情和菜单。

商品分类。

商品规格：

冰量

糖度

口味

小料

备注

购物车弹层。

配送地址。

联系电话。

订单状态：

商家备餐

配送中

已完成

已取消

## 后端要求

需要集合：

merchants

products

addresses

orders

messages

待确认：

校外外卖是否真实配送。

是否允许配送到宿舍楼下。

是否必须接微信支付。

是否涉及平台抽佣。

商家是否愿意接入。

# 4.4 跑腿代取

## 场景说明

学生发布取快递、代买、代送、打印取件等需求，跑腿员接单完成。

目标流程：

首页 → 跑腿代取 → 填写需求 → 提交跑腿订单 → 等待接单 → 进行中 → 完成

## V1.0 功能

服务类型：

取快递

代买

代送

打印取件

起点。

终点。

需求描述。

赏金。

联系人和电话。

跑腿订单状态：

待接单

进行中

已完成

已取消

## 后端要求

需要集合：

orders

addresses

users

messages

需要云函数：

createErrandOrder

acceptErrandOrder

updateOrderStatus

待确认：

谁可以接单。

是否需要跑腿员认证。

是否允许现金/线下支付。

取消订单如何处理。

跑腿纠纷如何处理。

# 4.5 周边玩乐

## 场景说明

展示校园周边活动、运动、桌游、探店等预约内容。

目标流程：

首页 → 周边玩乐 → 活动列表 → 活动详情 → 预约 → 到场核销/参加 → 完成

## V1.0 功能

活动列表。

活动分类。

活动详情。

活动时间。

活动地点。

预约人数。

预约备注。

订单状态：

已预约

待参加

已完成

已取消

待确认：

活动是否需要名额库存。

是否需要核销码。

活动由谁发布和审核。

是否收费。

# 4.6 发现 / 校园广场

## 场景说明

校园内容社区，用于发布闲置、求助、拼车、活动、校园墙内容。

## V1.0 功能

帖子列表。

分类筛选。

发布帖子。

图片上传。

帖子详情。

点赞。

评论。

收藏。

删除自己的帖子。

互动消息。

## 后端要求

需要集合：

posts

comments

post_likes

favorites

messages

需要云函数：

createPost

deletePost

likePost

addComment

createMessage

待确认：

是否允许匿名发布。

内容审核规则。

举报和封禁规则。

# 4.7 消息中心

## 功能说明

消息中心用于承载：

订单消息。

跑腿消息。

活动提醒。

互动消息。

系统通知。

## V1.0 功能

消息列表。

分类查看。

未读数量。

点击订单消息进入订单详情。

点击互动消息进入帖子详情。

标记已读。

## 后端要求

需要集合：

messages

待确认：

是否接微信订阅消息。

哪些状态需要主动提醒。

# 4.8 我的

## 功能说明

个人中心。

## V1.0 功能

用户信息。

我的订单。

我的发布。

我的收藏。

地址管理。

联系客服。

设置。

待确认：

是否需要手机号授权。

是否需要实名认证。

是否要展示积分。

# 5. 数据库设计

V1.0 建议使用微信云数据库。

核心集合：

| 集合 | 说明 |
| --- | --- |
| users | 用户信息 |
| addresses | 用户地址 |
| merchants | 商家/服务点 |
| products | 商品/服务项目 |
| orders | 统一订单 |
| messages | 消息通知 |
| posts | 校园广场帖子 |
| comments | 评论 |
| post_likes | 点赞记录 |
| favorites | 收藏 |
| coupons | 优惠券，V1.0 可选 |

详细字段见：

docs/database-schema.md

# 6. 云函数设计

V1.0 至少需要：

| 云函数 | 说明 |
| --- | --- |
| login | 获取 openid，初始化用户 |
| createOrder | 创建订单 |
| updateOrderStatus | 更新订单状态 |
| createMessage | 写入消息 |
| saveAddress | 保存地址 |
| createPost | 发布帖子 |
| deletePost | 删除帖子 |
| likePost | 点赞/取消点赞 |
| addComment | 添加评论 |
| addFavorite | 收藏/取消收藏 |

安全原则：

订单金额必须由后端根据商品价格计算，不能完全相信前端传入金额。

订单状态变更必须校验操作者权限。

用户只能读取自己的订单、地址、消息。

管理员和商家权限需要单独校验。

# 7. 权限设计

## 7.1 用户权限

读取自己的订单。

创建自己的订单。

修改自己的地址。

发布帖子。

删除自己的帖子。

评论和点赞。

## 7.2 商家/服务方权限

读取自己店铺的订单。

修改自己店铺订单状态。

管理自己店铺商品。

## 7.3 跑腿员权限

查看可接跑腿订单。

接单。

修改自己接到的跑腿订单状态。

## 7.4 管理员权限

查看全部订单。

管理商家。

审核内容。

处理举报。

配置首页推荐和公告。

待确认：

V1.0 是否做完整多角色权限。

商家/跑腿员是否单独认证。

# 8. 支付方案

V1.0 有两种方案。

## 方案 A：不接支付，线下结算

优点：

上线快。

技术复杂度低。

审核和资质压力小。

适合校内小范围试运行。

缺点：

无法线上闭环付款。

订单爽约风险高。

需要人工确认。

## 方案 B：接微信支付

优点：

流程完整。

可做退款、优惠券、财务统计。

缺点：

需要商户号。

需要后端签名。

需要支付安全校验。

涉及退款、对账、资金风险。

V1.0 建议：

优先采用方案 A，先做校内小范围试运行。
支付能力放到 V1.1 或 V2.0。

待确认：

是否必须接微信支付。

学校/商家是否接受线下付款。

# 9. 内容安全与合规

发现页和评论涉及用户生成内容，正式上线必须考虑内容安全。

V1.0 需要：

文本内容审核。

图片内容审核。

举报入口。

管理员删除违规内容。

隐私协议。

用户协议。

待确认：

使用微信内容安全接口还是人工审核。

是否允许匿名发布。

违规用户如何处理。

# 10. 管理端需求

V1.0 最小管理能力：

查看订单。

修改订单状态。

管理商品。

管理公告。

审核帖子。

实现方式待确认：

小程序内做管理员页面。

单独做 Web 管理后台。

先由云开发控制台人工处理。

V1.0 建议：

先做小程序内简版管理员页面，满足试运行。
后续再做正式 Web 后台。

# 11. 验收标准

V1.0 至少满足：

首页四大模块可进入。

校内点单可真实保存订单。

校外外卖可真实保存订单。

跑腿代取可真实保存订单。

周边玩乐可真实保存预约。

地址可保存到云数据库。

订单可在我的订单中查询。

订单状态变化可写入消息。

发现页可发布、评论、点赞。

真机测试主要流程无阻断错误。

清空本地缓存后，云端数据仍可恢复。

# 12. 测试范围

## 12.1 功能测试

登录。

地址保存。

四大模块下单。

订单列表。

订单详情。

消息中心。

发现发布。

评论点赞。

## 12.2 异常测试

没有网络。

云函数失败。

商品下架。

订单不存在。

地址为空。

重复提交订单。

用户无权限操作订单。

## 12.3 真机测试

至少测试：

iPhone。

Android。

不同屏幕尺寸。

微信开发者工具和真机预览。

# 13. 上线计划

## 阶段 1：内部开发版

目标：

完成前端体验。

完成云数据库和云函数基础接入。

周期：

1-2 周

## 阶段 2：小范围试运行版

目标：

邀请少量同学试用。

验证真实流程。

收集问题。

周期：

1-2 周

## 阶段 3：校园扩大试用版

目标：

接入真实服务点。

增加管理员处理能力。

稳定订单和消息。

周期：

2-4 周

# 14. 当前未确认事项

必须确认：

是否接微信支付。

是否真实接外卖商家。

是否允许学生跑腿接单。

跑腿员是否需要审核。

校内服务点由谁处理订单。

是否需要商家端。

是否需要管理员端。

内容审核方式。

上线范围。

隐私协议和用户协议。

订单纠纷处理方式。

# 15. 风险

| 风险 | 说明 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 数据风险 | 当前本地模拟数据不能真实运营 | 尽快迁移云数据库 |
| 支付风险 | 支付、退款、对账复杂 | V1.0 暂缓支付 |
| 履约风险 | 外卖/跑腿真实服务涉及纠纷 | 先小范围试运行 |
| 内容风险 | 发现页可能出现违规内容 | 接内容审核和举报 |
| 权限风险 | 用户可能伪造前端请求 | 关键逻辑放云函数 |
| 运营风险 | 商家和跑腿员需要管理 | 先做简版管理端 |

# 16. 推荐 V1.0 路线

推荐路线：

当前前端模拟版
→ 补齐外卖规格和购物车
→ 云数据库 orders / addresses / messages
→ 云函数 createOrder / updateOrderStatus
→ 发现页详情和内容审核
→ 简版管理员订单处理
→ 小范围试运行

不建议一开始就做：

微信支付。

大量真实商家入驻。

完整跑腿员体系。

复杂优惠券系统。

# 17. 结论

当前项目已经具备产品原型和主要前端流程。

V1.0 的重点不是继续堆页面，而是：

把本地模拟数据迁移到云数据库。

把关键业务逻辑迁移到云函数。

建立基础权限和审核机制。

做小范围真实试运行。

只有完成这些，小程序才算从“演示版”进入“真实可上线版本”。